|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| aan: | de raad |  | |
| datum: | 6 juli 2021 |  | |
| onderwerp: | Raadsmemo Voortgangsnota Programma Tata Steel |  |  |
| van: | het college |  |
| openbaar: | ja |  |
| registratienr.: | D/2021/371506 |  |
| aantal bijlage(n): |  |  |  |

Conform het collegebesluit d.d. 6 juli 2021 treft u de eerste voortgangrapportage over het Programma Tata Steel 2020-2050 ( D/2021/371504).

Toelichting:

**Programma Tata Steel 2020 -2050**

In november 2020 is het Programma Tata Steel 2020-2050; *Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond* ( D/2020/254415) in het college vastgesteld. Met het programma laten de provincie Noord-Holland, de gemeente Beverwijk, de gemeente Heemskerk en de gemeente Velsen zien dat er als gezamenlijke overheden gewerkt wordt aan een gezondere en veilige IJmond. Dit doen wij met ondersteuning van onze uitvoerende diensten: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst IJmond en de GGD Kennemerland. We kijken daarbij naar de periode 2020-2050. De nadruk van de concrete activiteiten ligt in het programma op wat wij de komende twee jaar doen.

Het Programma Tata Steel 2020 – 2050 is opgesteld langs vier sporen:

1. Gezondheid in beeld;
2. Versterken uitvoering VTH taken (Vergunningverlening, Toezicht- en Handhaving);
3. Gezondere leefomgeving op de lange termijn: Innovatieve en duurzame staalproductie;
4. Samenwerking, omgeving en communicatie & informatie.

Het programma is adaptief. In de loop der tijd zullen er nieuwe ontwikkelingen volgen en aanvullende acties nodig zijn. Door de voortgang van het programma te blijven monitoren worden deze wijzigingen inzichtelijk.

**Wat is er tot nu toe bereikt?**

Sinds de vaststelling van het programma Tata Steel 2020-2050 is er een aantal acties in gang gezet. Zowel bij de provincie Noord-Holland, als bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), de IJmondgemeenten en bij andere partners. Voorbeelden zijn extra toezicht bij Tata Steel, het openen van een loket in Wijk aan Zee door de OD NZKG, de oplevering van het stoffilter bij de Sinterkoelers, de afronding van het eerste deel van het RIVM gezondheidsonderzoek en intensieve contacten met de Rijksoverheid over Tata Steel. Tata Steel zelf heeft onlangs de planning en verwachte effecten van de Roadmap+ verder geconcretiseerd. Het voornemen is om in het 3de kwartaal een “breed” omgevingsoverleg te organiseren met overheden, bewoners en Tata Steel.

**Een gezondere leefomgeving in de IJmond**

De IJmondgemeenten en de provincie Noord-Holland hebben samen de opgave om de leefomgeving in de IJmond gezonder te maken. Die opgave is breder dan alleen de negatieve gevolgen van Tata Steel op de leefomgeving verminderen.

De visie en ambitie voor de gehele IJmond staat in “[Onze visie op een gezondere leefomgeving IJmond](https://www.odijmond.nl/publish/pages/4353/onze_visie_op_een_gezondere_leefomgeving_ijmond.pdf)”. Om van ambitie tot uitvoering te komen ontwikkelen de IJmondgemeenten het [Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit.](https://www.odijmond.nl/publish/pages/4353/programma_gezondheid_luchtkwaliteit_ijmond.pdf) Dit programma heeft een verbinding met het Programma Tata Steel 2020 - 2050.

**Voortgang Programma Tata Steel 2020-2050**

Sinds de vaststelling van het programma Tata Steel 2020-2050 is er een aantal acties in gang gezet. Zowel bij de provincie Noord-Holland, als bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), de IJmondgemeenten en bij andere partners. Voorbeelden zijn extra toezicht bij Tata Steel, het openen van een loket in Wijk aan Zee door de OD NZKG, de oplevering van het stoffilter bij de Sinterkoelers, de afronding van het eerste deel van het RIVM gezondheidsonderzoek en intensieve contacten met de Rijksoverheid over Tata Steel. Tata Steel zelf heeft onlangs de planning en verwachte effecten van de Roadmap+ verder geconcretiseerd. Het voornemen is om in het 3de kwartaal een “breed” omgevingsoverleg te organiseren met overheden, bewoners en Tata Steel.

**Tot slot**

De IJmondgemeenten blijven in het bestuurlijk overleg met de provincie Noord-Holland, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de Omgevingsdienst IJmond en de GGD Kennemerland inzetten op de samenwerking om de balans tussen de industrie en omgeving in de IJmond goed te bewaken. Via dit overleg blijven wij de voortgang monitoren, elkaar informeren over de ontwikkelingen en nemen waar nodig, binnen onze kaders en verantwoordelijkheden, (aanvullende) acties.

Bijlagen:1